Projectwijzer mobile app 01, Monkeybusiness

Fase: Behoefteanalyse

Namen: Jasper Ebeli , Matthijs van Zetten, Tim Blommestijn

Studiejaar: 2020-2021

Werkgroep: LO8E-AMO2

Projectleider: M. Boukiour

Inleverdatum: ??/??/??

Versie: 1.0

# Behoefteanalyse:

Aanleiding:

De aanleiding / reden dat de klant een app wilt is om een makkelijke manier om kinderen en immigranten de taal te leren. Door een quiz app.

# Algemene beschrijving:

Deze gaat kinderen helpen de taal te leren door middel van spelletjes te spelen. En al het progress word op de telefoon opgeslagen. Door middel van het puntensysteem krijgen ze feedback hoe goed ze in bepaalde onderdelen van de taal zijn

# Doelgroepen:

De doelgroep is basisschool kinderen

# Vormgeving:

De huisstijl is de vlag van de taal die je in de app leert.

Blauw, groen en geel

# Informatie app:

De app is alleen beschikbaar voor nederlands daar de andere taal. Na release kan het nog verandert worden. Alle informatie van de taal, en de quizz wordt geleverd door de klant

# Interactie:

Users kunnen oefenen, spelen, score zien, en over ons zien

# Slot:

Deadline voor de design phase is 28 oktober en 13 januari moet het product af zijn, hiervoor is het budget 5000 euro

# Plan van Aanpak:

Inleiding

Het is lastig om talen die bijna niet gesproken worden te leren, daarom wilt onze klant een nieuwe app laten maken om een onbekende afrikaanse taal te leren die kinderen op de basisschool kunnen gebruiken. Deze app is niet gemaakt door iemand anders, dus het is een eerste van  zijn soort.

Doelstelling

Opdracht

Je moet een android app maken die basisschoolkinderen helpt met het leren van een onbekende afrikaanse taal.

Probleem

Onbekende talen zijn bijna niet te leren, en al helemaal niet als een iemand op de basisschool bent. Daarom wil de klant er een gratis app voor uitbrengen.

Hoofdvraag

Hoe kan deze app zo gebruiksvriendelijk zijn voor onze doelgroep?

Doel

Het doel van de app is om basisschoolkinderen door middel van een leuk en simpel leersysteem dat gebruik maakt van plaatjes, teksten en een quiz ze een onbekende taal te laten leren. Met behulp van een puntensysteem dat in sterren werkt.

Omschrijving

Dit is een zeer simpele app, het bestaat uit 2 schermen

1:splashscreen

2: hoofdmenu

Op het hoofdscherm heb je 4 mogelijkheden waar je op kan  klikken.

Deze mogelijkheden zijn:

-Oefen,

-speel,

-score,

-over.

OEFEN: categorieën, woordjes oefenen (met plaatjes/geluid, kan je lezen wat het is)

SPEEL: Kies categorie daarna quiz (6 plaatjes/geluid) daarna juiste aanklikken (3 kansen) 3x verkeerd = show antwoord.

SCORE: aantal sterretjes (weergeven score) 0* > 3*

OVER: Informatie over app.

De huisstijle in deze app is groen, geel en blauw.

Projectgroep:

| Begindatum | Email Adres | Functie |
| --- | --- | --- |
| Jasper Ebeli | jasper@buisnessemail.com | Developer |
| Tim Blommestijn | tim@buisnessemail.com | Developer |
| Matthijs van Zetten | matthijs@buisnessemail.com | Developer |

Benodigdheden:

Software:

-ms office

-adobe cc

-android studio

-internet browser

-jdk

Hardware:

-laptop

-monitor

-telefoon

-muis

-toetsenbord

Planning

| Taak | Begindatum | Einddatum | Duur |
| --- | --- | --- | --- |
| Ontwerpen | 14 september 2020 | 12 oktober 2020 | 28 dagen |
| Realiseren | 13 oktober | 1 Januari | 80 dagen |
| Testen | 1 januari | 10 januari | 10 dagen |
| Implementeren | 10 januari | 13 januari | 3 dagen |

Takenlijst

| Sub taak | Begindatum | Einddatum | Duur | Betrokkenen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan van Aanpak - Inleiding | 10-sep-20 | 10-sep-20 | 1 dag | Jasper Tim Matthijs |
| Plan van Aanpak - Doelstelling | 10-sep-20 | 10-sep-20 | 1 dag | Jasper Tim Matthijs |
| Plan van Aanpak - Project Groep | 10-sep-20 | 10-sep-20 | 1 dag | Jasper Tim Matthijs |
| Plan van Aanpak - Benodigdheden | 10-sep-20 | 10-sep-20 | 1 dag | Jasper Tim Matthijs |
| Plan van Aanpak - Planning | 10-sep-20 | 10-sep-20 | 1 dag | Jasper Tim Matthijs |
| Plan van Aanpak - Takenlijst | 10-sep-20 | 10-sep-20 | 1 dag | Jasper Tim Matthijs |
| Functioneel Ontwerp - Functionaliteiten | 14-sep-20 | 22-sep-20 | 8 dagen | Jasper Tim Matthijs |
| Functioneel Ontwerp - Navigatie Diagram | 14-sep-20 | 22-sep-20 | 8 dagen | Jasper Tim Matthijs |
| Functioneel Ontwerp - Lijst van Pagina’s | 14-sep-20 | 22-sep-20 | 8 dagen | Jasper Tim Matthijs |
| Functioneel Ontwerp - Schermontwerp | 14-sep-20 | 22-sep-20 | 8 dagen | Jasper Tim Matthijs |
| Technisch Ontwerp - Klassendiagram | 24-sept-20 | 1-okt-20 | 7 dagen | Jasper Tim Matthijs |
| Technisch Ontwerp - ERD | 24-sept-20 | 1-okt-20 | 7 dagen | Jasper Tim Matthijs |
| Ontwikkel Omgeving - Benodigde Hardware | 5-okt-20 | 12-okt-20 | 7 dagen | Jasper Tim Matthijs |
| Ontwikkel Omgeving - Benodigde Software | 5-okt-20 | 12-okt-20 | 7 dagen | Jasper Tim Matthijs |