# Project 1 ANDROID

Behoefte analyze

Namen: Matthijs van Zetten, Jasper Ebeli, Tim Blommenstein

Studiejaar: 2020-2021

Werkgroep: AMO2

Inleverdatum: 19 okt

Versie 1.0

# Inhoud

## Hoofdstuk 1: Plan van Aanpak

- Inleiding

- Doelstelling

- Omschrijving

- Projectgroep

- Benodigheden

- Planning

- Takenlijst

## Hoofdstuk 1: Plan van Aanpak

# Inleiding

In dit document vind u informatie over onder andere de Projectgroep, de omschrijving van het project,  de benodigdheden van het team en de takenlijst.

# Doelstelling

Het ontwikkelen van een android app met doel om (afrikaanse) schoolkinderen hun eigen talen te leren.

# Doelstelling

Zodra je de app opent krijg je kort een splashscreen. Daarna volgt het main menu.

Hier kan je kiezen uit 4 opties: oefen, speel, score, over.

# Projectgroep

| Naam | Email | Functie |
| --- | --- | --- |
| Boukiour | mboukiour@mborijnland.nl | Projectleider |
| Matthijs van Zetten | 1042400@mborijnland.nl | Developer |
| Tim Blommenstein | 1043092@mborijnland.nl | Developer |
| Jasper Ebeli | 1040846@mborijnland.nl | Developer |

# Benodigdheden

Software + hardware

PhpStorm

Xamp of Apache

Microsoft teams

Firefox

Discord

LibreOffice

Git (lokaal) / Github

Windows 10 En of Ubuntu 20.04 (prefrence)

PC met 3ghz+ CPU, 2GB VRAM+ GPU, SSD.

2+ Monitoren

Laravel

Composer

# Planning

| Planning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taak | Begindatum | Einddatum | Duur |
| Ontwerpen | 31 August | 28 Oktober | 58 Dagen |
| Realiseren | 28 Oktober | 13 Januari | 77 Dagen |

# Takenlijst

| Taak | Begindatum | Einddatum | Duur | Betrokkenen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan van Aanpak: Inleiding | 9/10/2020 | 9/10/2020 | 2 dagen | Matthijs, Tim, Jasper |
| Plan van Aanpak: Doelstelling | 9/10/2020 | 9/10/2020 | 1 dag | Matthijs, Tim, Jasper |
| Plan van Aanpak: Project Groep | 9/10/2020 | 9/10/2020 | 1 dag | Matthijs, Tim, Jasper |
| Plan van Aanpak: Benodigdheden | 9/10/2020 | 9/10/2020 | 1 dag | Matthijs, Tim, Jasper |
| Plan van Aanpak: Planning | 9/10/2020 | 9/10/2020 | 1 dag | Matthijs, Tim, Jasper |
| Plan van Aanpak: Takenlijst | 9/10/2020 | 9/10/2020 | 1 dag | Matthijs, Tim, Jasper |
| Functioneel Ontwerp: Functionaliteiten | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 4 dagen | Matthijs, Tim, Jasper |
| Functioneel Ontwerp: Navigatie Diagram | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 1 dag | Matthijs, Tim, Jasper |
| Functioneel Ontwerp: Lijst van Pagina’s | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 2 dagen | Matthijs, Tim, Jasper |
| Functioneel Ontwerp: Schermontwerp | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 4 dagen | Matthijs, Tim, Jasper |
| Technisch Ontwerp: Klassendiagram | 20/10/2020 | 20/10/2020 | 4 dagen | Matthijs, Tim, Jasper |
| Technisch Ontwerp: ERD | 20/10/2020 | 20/10/2020 | 4 dagen | Matthijs, Tim, Jasper |
| Ontwikkel Omgeving: Benodigde Hardware | 24/10/2020 | 24/10/2020 | 1 dag | Matthijs, Tim, Jasper |
| Ontwikkel Omgeving: Benodigde Software | 24/10/2020 | 24/10/2020 | 1 dag | Matthijs, Tim, Jasper |

# Hoofdstuk 2

# Subkop 2a

<text>

# Subkop 2b